Notulen retrospective 29-5-2018

Datum: 29 mei 2018

Tijd: 11:30 – 12:30

Locatie: R27 – 00.08

Aanwezig: Jaimy Heezen, Morten Pietersma, Bart Brendeke, Nick Evers(vz), Stijn Bartraij, Daan Grob(not) en Ben van Hoof

Proces sprint 2:

Opmerking Stijn: betere planning en overleg vergeleken met sprint 1

Opmerking Morten: matig gebruik van scrumboard, wel goede planning en communicatie, goede afspraken gemaakt

Opmerking Bart: Meer werk gedaan, goede samenwerking. Slechte versiebeheer, wel van geleerd als groep.

Opmerking Jaimy: Meer opgeleverd dan sprint 1, beetje ontevreden met eigen bijdrage, gaat daar nu aan werken.

Opmerking Nick: beter gewerkt als groep

Opmerking Daan: beter gewerkt, bijna alles af ondanks onverwachts meer werk

Proces sprint 3:

Beter scrumboard bijhouden, meer taken verdelen in kleine taken. Meer administratie.

Zorgen dat alles voor het opleveren word bijgehouden.

Burndown chart:

Berekenen hoeveel tijd totaal beschikbaar is. Voor alle taken een verwachte tijd aangeven. Vergelijken hoe veel tijd er daadwerkelijk besteed is en kijken of we nog op schema lopen. Taken in review ook daadwerkelijk reviewen, anders is er niks klaar en kan de grafiek niet bijgewerkt worden. Naast deze grafiek kan ook makkelijk de persoonlijke bijdrage van iedereen bijgehouden worden.

Rondvraag:

Geen verdere vragen

Vergadering afgesloten.